## Slide 1: Umstieg auf Alma in einer kleinen Bibliothek mit viel Open Source
Michael Birkner I 22. Februar 2018

## Slide 2: inhalt
VOR- & NACHTEILE
  Einfache Bibliotheksstrukturen
  Daten und Datenbereinigung
  NutzerInnen
  Teamgröße
  Betreuung durch OBVSG
OPEN SOURCE DRITT-SYSTEME
  Discovery-System: AKsearch (VuFind)
  Repository: Goobi
FAZIT

## Slide 3: Vor- & nachteile
migration einer kleinen Institution von Aleph nach Alma

## Slide 4: Vorteile: einfache strukturen
Niedrieger Konfigurationsaufwand:
  2 Zweigstellen
  1 Ausleihschalter
  1 Drucker
  Kein Kassa- oder Rückgabeautomat
Configuration- und Migration-Form: Weniger „Ausfüllarbeit“
Alle Infos vor Ort
Schließtage bei CutOver besser durchführbar

## Slide 5: nachteile: einfache strukturen
Keine – KEEP IT SIMPLE!

## Slide 6: Vorteile: daten und Datenbereinigung
Kaum Variationen in Signaturen und Signaturtypen
Wenige elektronische Ressourcen: keine P2E-Form
Wenige Sonderfälle, z. B. in lokalen Feldern

## Slide 7: nachteile: daten und Datenbereinigung
Keine – KEEP IT SIMPLE!

## Slide 8: vorteile: Nutzer/innen
Geringere Anzahl von NutzerInnen-Gruppen
Einfachere Nutzungsbedingungen (ToU, Policies)
Einfachere Kommunikation
Potenziell weniger Supportaufwand

## Slide 9: Nachteile: Nutzer/innen
Fehlende Infrastruktur für NutzerInnen-Verwaltung (LDAP, …)
Authentifizierung: Zukünftig keine Passwörter in Alma

## Slide 10: Vorteile: Teamgröße
Weniger Schulungsbedarf
Einfachere Kommunikation

## Slide 11: Nachteile: Teamgröße
Last verteilt auf wenige Schultern
  Datenbereinigung
  WebEx
  Meetings
Functional Experts (FEx)
  Gegenseitige Vertretung: verantwortlich für 2 Bereiche
  Ausfälle sind umso gravierender
Tagesgeschäft muss trotzdem erledigt werden
Resultat
  Viel zu tun für wenige Leute
  Zeit kann knapp werden

## Slide 12: Vorteile: Betreuung durch obvsg
Aufgabenteilung

## Slide 13: Nachteile: Betreuung durch obvsg
Schwierigere Kommunikation
  Mühsamer Lernprozess
  Zeitintensiv
Abhängigkeit
  Datenbereinigung (SQL)
  Daten-Extracts für Migration
OBVSG war selbst „im Stress“
Kostenfrage

## Slide 14: Open source dritt-systeme
Anbindung von aksearch (Vufind) und goobi an Alma

## Slide 15: Discovery system: AKsearch (VuFind)
Anbindung existierte noch nicht. Kein(e):
  Verfügbarkeits-Daten
  Registrierung & Log-In
  Bestellen / Vormerken
Realisiert über Schnittstellen (APIs)
  Alles nötige vorhanden
  AUßER: API zu Nutzungsbedingungen (ToU)
User-Authentifizierung
  SimpleSAMLphp (Open Source)
   greift auf AKsearch User-Datenbank zu
Entlehnhistorie: nur auf ausdrücklichen User-Wunsch

## Slide 16: Repository: goobi
Auch hier: Anbindung existierte noch nicht
Realisiert über Schnittstellen (APIs)
Übernahme der bibliographischen Daten aus Alma

## Slide 17: fazit

## Slide 18: Fazit
Alma-Umstieg ist ein großer Aufwand!
Umstieg auf Nachfolgeprodukt sollte leichter sein!
Überlegungen für Umstiegswillige:
  Muss der Umstieg sofort sein?
  Reicht in einer kleinen Institution Aleph noch eine Weile?
  Zeit zur Aufarbeitung der Daten einplanen!
Anbindung von Dritt-Systemen planen: Ressourcen!

## Slide 19
AK Bibliothek wien | Michael.birkner@akwien.at